บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด 02

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลบ้านส้อง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | ผลการดำเนินการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 1 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาจวน หมู่ 14 ต.บ้านส้อง จุดเริ่มต้น N 962688 E 543960 จุดสิ้นสุด N 962688 E544589 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 71 ลำดับที่ 32 | -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาจวน หมู่ 14 ต.บ้านส้อง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2000 ตร.ม. งบประมาณ จำนวน 1,400,000 บาท | หมู่ 14 ต.บ้านส้อง | กองช่าง งานไฟฟ้าถนน |  (เม.ย.-มิ.ย.63) |  |  |
| 2 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนาง กิ้มเสี้ยน หมู่ 5 ต.บ้านส้อง จุดเริ่มต้น N 957468 E 541134 จุดสิ้นสุด N 957346 E540540 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 59 ลำดับที่ 8 | -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนาง กิ้มเสี้ยน หมู่ 5 ต.บ้านส้อง ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร ยาว 200 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกวา 800 ตร.ม. งบประมาณ 497,000 บาท | หมู่ 5 ต.บ้านส้อง | กองช่าง งานไฟฟ้าถนน |  (ม.ค.-มี.ค.63) |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | ผลการดำเนินการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 3 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนาเหนือ-ขนส่ง หมู่ 5 ต.บ้านส้อง จุดเริ่มต้น N 956969 540747 จุดสิ้นสุด N956801 E540683 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 60 ลำดับที่ 9 | -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนาเหนือ – ขนส่ง หมู่ 5 ต.บ้านส้อง ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร ยาว 195 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกวา 780 ตร.ม. งบประมาณ 500,000 บาท | หมู่ที่ 5 | กองช่าง งานไฟฟ้าถนน |  (ม.ค.-มี.ค.63) |  |  |
| 4 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกถนนเหมือง –บ้านป้าเมื้อน หมู่ 18 ต.บ้านส้อง จุดเริ่มต้น N 950090 E 543995 จุดสิ้นสุด N 949691 E 543923 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 75 ลำดับที่ 42 | -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกถนนเหมือง –บ้านป้าเมื้อน หมู่ 18 ต.บ้านส้อง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร ยาว 120 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม. งบประมาณ 500,000 บาท | หมู่ที่ 18 | กองช่าง งานไฟฟ้าถนน |  (ม.ค.-มี.ค.63) |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | ผลการดำเนินการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 5 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแยกนาเหนือ – ล้านห้า หมู่ 5 ต.บ้านส้อง จุดเริ่มต้น N956927 E540505 จุดสิ้นสุด N956899 E540549 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 61 ลำดับที่ 11 | -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแยกนาเหนือ – ล้านห้า หมู่ 5 ต.บ้านส้อง ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร ยาว 49 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกวา196 ตร.ม.ร งบประมาณ 131,000 บาท | หมู่ที่ 5 | กองช่าง งานไฟฟ้าถนน |  (ม.ค.-มี.ค.63) |  |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยโรงเรียน 1 หมู่ 16 ต.บ้านส้อง จุดเริ่มต้น N 951510 E 546006 จุดสิ้นสุด N 952251 E 543640 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 72 ลำดับที่ 34 | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยโรงเรียน 1 หมู่ 16 ต.บ้านส้อง หนาเฉลี่ย0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00เมตร ยาว 200 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. งบประมาณ 500,000 บาท | หมู่ที่ 16 | กองช่าง งานไฟฟ้าถนน |  (ม.ค.-มี.ค.63) |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | ผลการดำเนินการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 7 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงพร้อย (ตอน 2) หมู่ 18 ต.บ้านส้อง จุดเริ่มต้น N 953126 E 542315 จุดสิ้นสุด N 950095 E 543752 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 75 ลำดับที่ 43 | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงพร้อย (ตอน 2) หมู่ 18 ต.บ้านส้อง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร ยาว 250 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. งบประมาณ 490,000 บาท | หมู่ที่ 18 | กองช่าง งานไฟฟ้าถนน |  (ม.ค.-มี.ค.63) |  |  |
| 8 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเคียนพิงค์ หมู่ 6 ต.บ้านส้อง จุดเริ่มต้น N 960659 E 542695 จุดสิ้นสุด N 961451 E 562817 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 62 ลำดับที่ 13 | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเคียนพิงค์ หมู่ 6 ต.บ้านส้อง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 คอนกรีตหนา 0.15 เมตร ยาว 845 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3380 ตร.ม. งบประมาณ 1,995,000 บาท | หมู่ที่ 6 | กองช่าง งานไฟฟ้าถนน |  |  (ทำสัญญา) (เม.ย.-มิ.ย.63) |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | ผลการดำเนินการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 9 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางเหียร ขนาบศักดิ์ หมู่ที่ 7 ต.บ้านส้อง จุดเริ่มต้น N 950014 E 542348 จุดสิ้นสุด N 953142 E 542303 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 64 ลำดับที่ 17 | -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางเหียร ขนาบศักดิ์ หมู่ 7 ต.บ้านส้อง ขนาดผิวจราจรกว้าง4.00 เมตร ยาว 610 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2440 ตร.ม. งบประมาณ 1,600,000 บาท | หมู่ที่ 7 | กองช่าง งานไฟฟ้าถนน |  |  (ทำสัญญา) (เม.ย.-มิ.ย.63) |  |
| 10 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพรุกำ(ซอยบ้านผู้ใหญ่ดำ) หมู่ 14 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี จุดเริ่มต้น N 960548 E 544176 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 70 ลำดับที่ 30 | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพรุกำ (ซอยบ้านผู้ใหญ่ดำ) หมู่ 14 ต.บ้านส้อง กว้าง 4.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร ยาว 190 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม. งบประมาณ 500,000 บาท | หมู่ที่ 14 | กองช่าง งานไฟฟ้าถนน |  (ม.ค.-มี.ค.63) |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | ผลการดำเนินการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 11 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านหนองแสง-สหกรณ์ยูเนี่ยน หมู่ 8,15 ต.บ้านส้อง จุดเริ่มต้น N 953292 E 542348 จุดสิ้นสุด N 953142 E 542303 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 70 ลำดับที่ 30 | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านหนองแสง-สหกรณ์ยูเนี่ยน หมู่ 8,15 ต.บ้านส้อง ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร ยาว 1000 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 8000 ตร.ม. งบประมาณ 3,000,000 บาท | หมู่ที่ 8,15 | กองช่าง งานไฟฟ้าถนน |  |  (ทำสัญญา) (พ.ค..-ก.ค.63) |  |
| 12 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายแพงพัฒนา-ซอยริยาพันธ์ หมู่ที่ 10 ต.บ้านส้อง. จุดเริ่มต้น N 958080 E 544323 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 68 ลำดับที่ 25 | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายแพงพัฒนา-ซอยริยาพันธ์ หมู่ที่ 10 หนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00เมตร ยาว 500 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2000 ตร.ม. งบประมาณ 1,400,000 บาท | หมู่ที่ 10 | กองช่าง งานไฟฟ้าถนน |  |  (เรียกผู้ชนะราคามาทำสัญญา) (พ.ค..-ก.ค.63) |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | ผลการดำเนินการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 13 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยกงนาง หมู่ 2 ต.บ้านส้อง จุดเริ่มต้น N 955914 E 544996 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 58 ลำดับที่ 3 | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยกงนาง หมู่ 2 ต.บ้านส้อง ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร ยาว 190 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม. งบประมาณ 498,000 บาท | หมู่ที่ 2 | กองช่าง งานไฟฟ้าถนน |  (ม.ค.-มี.ค.63) |  |  |
| 14 | ปรับปรุงถนนคอนกรีตสายวัดหนองแสง หมู่ 8 ต.บ้านส้อง จุดเริ่มต้น N 952922 E 544260 จุดสิ้นสุด N 952400 E 542600 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 65 ลำดับที่ 20 | - ปรับปรุงถนนคอนกรีตสายวัดหนองแสง หมู่ 8 ต.บ้านส้อง ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 6.00เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร ยาว 550เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,300 ตร.ม. งบประมาณ 1,980,000 บาท | หมู่ที่ 8 | กองช่าง งานไฟฟ้าถนน |  |  (ทำสัญญา) (เม.ย.-มิ.ย.63) |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | ผลการดำเนินการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 15 | ปรับปรุงถนนลาดยางสายคูเหมือง หมู่ 5 ต.บ้านส้อง จุดเริ่มต้น N 957064 E 540412 จุดสิ้นสุด N 956940 E 539717 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 61 ลำดับที่ 12 | - ปรับปรุงโดยการเสริมผิวจราจร (OWER LAY) ด้วย PARA AC ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 – 6.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร ยาว 930 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5034 ตร.ม. งบประมาณ 2,600,000 บาท | หมู่ที่ 5 | กองช่าง งานไฟฟ้าถนน |  (เม.ย.-มิ.ย.63) |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | ผลการดำเนินการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 16 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเวียงสระ จำนวน 820,000 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 77 ลำดับที่ 47 | โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ ดังนี้ - ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนสายหน้าสถานีรถไฟพรุกระแชง-สำนักเปล้า หมู่ 1 ระยะทางประมาณ 2,265 เมตร ติดตั้งชุดโคมไฟสาธารณะ จำนวน 29 ชุด พร้อมติดตั้งมิเตอร์จำนวน 3 เครื่อง ที่ตั้ง N 948181 E 546377 งบประมาณ 260,000บาท | หมู่ที่ 1 | กองช่าง งานไฟฟ้าถนน |  (ก.พ.-เม.ย.63) |  |  |
|  |  | - ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนชุมชนบ้านต้นบกต่อเขตเขานิพันธ์ หมู่ 1 ระยะทางประมาณ 1,500 เมตร ติดตั้งชุดโคมไฟสาธารณะ จำนวน 14 ชุด พร้อมติดตั้งมิเตอร์จำนวน 1 เครื่อง ที่ตั้ง N 957722 E 545154 งบประมาณ 190,000 บาท | หมู่ที่ 1 | กองช่าง งานไฟฟ้าถนน |  (ก.พ.-เม.ย.63) |  |  |
|  |  | - โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะถนนสายโรงเรียน 2 หมู่ 16 งบประมาณ 160,000 บาท | หมู่ที่ 16 | กองช่าง งานไฟฟ้าถนน |  (ก.พ.-เม.ย.63) |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | ผลการดำเนินการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
|  | อุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค อำเภอเวียงสระ จำนวน 820,000 บาท | - ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนซอยบุญทิพย์ หมู่12 ระยะทางประมาณ 1,360 เมตร ติดตั้งชุดโคมไฟสาธารณะ จำนวน 22 ชุด พร้อมติดตั้งมิเตอร์จำนวน 2 เครื่อง ที่ตั้ง N 949090 E 547667 งบประมาณ 210,000 บาท | หมู่ที่ 12 | กองช่าง งานไฟฟ้าถนน |  (ก.พ.-เม.ย.63) |  |  |
| รวม 16 โครงการ |  |  |  |  | 10 | 6 | - |

.

แบบ ผด 02

# บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลบ้านส้อง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | ผลการดำเนินการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 1 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 77 ลำดับที่ 47 | -เทศบาลตำบลบ้านส้อง จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของเทศบาล งบประมาณ 100,000 บาท | ทต. บ้านส้อง | กองคลัง งานบริหารงานคลัง |  (ต.ค.62-ก.ย.63) |  |  |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | ผลการดำเนินการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 1 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ารวมถึงการกำจัดสุนัขที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 101 ลำดับที่ 2 | - จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า - รณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค เช่นการเดินรณรงค์,การฉีดวัคซีน เป็นต้น - สุนัขจรจัดในเขตเทศบาล งบประมาณ 10,000 บาท | ทต.บ้านส้อง | กองสาธารณสุขฯ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข |  (มี.ค.63) |  |  |
| 2 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 104 ลำดับที่ 8 | -จัดกิจกรรมเนื่องในวันเอดส์โลกในวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี -จัดอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์แก่ประชาชนและกลุ่มเสี่ยง งบประมาณ 10,000 บาท | ทต.บ้านส้อง | กองสาธารณสุขฯ งานบริการสาธารณสุขฯ |  (ธ.ค.63) |  |  |
| 3 | โครงการอาหารปลอดภัย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 102 ลำดับที่ 4 | - จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบอาหารให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านสุขาภิบาลอาหาร - รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนด้านงานสุขาภิบาลอาหาร - ตรวจหาสารปนเปื้อน 6 ชนิดในอาหารจากร้านจำหน่ายอาหารสดในเขต งบประมาณ 10,000 บาท | ทต.บ้านส้อง | กองสาธารณสุขฯ งานบริการสาธารณสุขฯ |  |  |  (พ.ค.63) โควิด 19 |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | ผลการดำเนินการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 1 | โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 126 ลำดับที่ 12 | - ผู้ป่วยเรื้อรัง ได้แก่ ผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ฯลฯ - ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสขาดการดูแล - ผู้พิการ/ด้อยโอกาส เด็ก ออทิสติก - ผู้ป่วยทั่วไปที่ต้องดูแลอย่างต่อเนื่อง เช่น อุบัติเหตุต่างๆ - ผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณ 150,000 บาท | ทต.บ้านส้อง | สำนักปลัด งานสวัสดิการสังคมฯ |  (เม.ย.-พ.ค.63) |  |  |
| 2 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในชุมชน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 126 ลำดับที่ 10 | - พัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง จำนวน 18 หมู่บ้าน - อบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน - อบรมเยาวชนจิตอาสาดูแลสุขภาพ งบประมาณ 40,000 บาท | ทต.บ้านส้อง | สำนักปลัด งานสวัสดิการสังคมฯ |  |  |  (ก.ค.63) โควิด 19 |
| 3 | โครงการอบรมสัมมนาผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 123 ลำดับที่ 2 | - จัดอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 300 คน งบประมาณ 70,000 บาท | ทต.บ้านส้อง | สำนักปลัด งานสวัสดิการสังคมฯ |  (ก.พ.-มี.ค.63) |  |  |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | ผลการดำเนินการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 4 | โครงการจัดทำแผนชุมชนตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 125 ลำดับที่ 8 | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเวทีประชาคมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น งบประมาณ 20,000 บาท | ทต.บ้านส้อง | สำนักปลัด งานสวัสดิการสังคมฯ |  (พ.ย.62) |  |  |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | ผลการดำเนินการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 1 | โครงการส่งเสริมอาชีพในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 132 ลำดับที่ 8 | - สนับสนุนกลุ่มส่งเสริมอาชีพต่างๆในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง งบประมาณ 70,000 บาท | ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัด งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน |  |  |  (มิ.ย.63) โควิด 19 |
| 2 | สนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 133 ลำดับที่ 9 | - สนับสนุนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง งบประมาณ 30,000 บาท | ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัด งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน |  (ธ.ค.62) |  |  |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | ผลการดำเนินการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 1 | อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านส้อง กีฬาเครือข่าย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 138 ลำดับที่ 10 | - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านส้อง โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่ายบ้านส้อง งบประมาณ 150,000 บาท | โรงเรียน วัดบ้านส้อง | สำนักปลัด งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา |  |  |  (ก.ค-ส.ค.63) โควิด 19 โอนงบฯ |
| 2 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน นักศึกษา เด็ก เยาวชนและประชาชน ประจำปี พ.ศ.2563 อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 137 ลำดับที่ 8 | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน นักศึกษา เด็ก เยาวชนและประชาชน ประจำปี พ.ศ.2563 อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่เทศบาลตำบล บ้านส้องจัดร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเวียงสระหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอื่น โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจัดเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬา เงินหรือของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น งบประมาณ 200,000 บาท | อำเภอ เวียงสระ | สำนักปลัด งานกีฬาและนันทนาการ |  |  |  (ก.ค-ส.ค.63) โควิด 19 โอนงบฯ |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | ผลการดำเนินการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 3 | โครงการร่วมแข่งขันกรีฑา นักเรียน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 136 ลำดับที่ 5 | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการร่วมแข่งขันกรีฑานักเรียนเครือข่ายบ้านส้อง ประจำปี 2562 เช่น ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าน้ำดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น งบประมาณ 30,000 บาท | ทต.บ้านส้อง | สำนักปลัด งานกีฬาและนันทนาการ |  |  |  (ก.ค-ส.ค.63) โควิด 19 |
| 4 | โครงการแข่งขันกีฬา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 136 ลำดับที่ 4 | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง หรือการจัดกีฬานันทนาการ เพื่อสร้างความรักสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ของประชาชนในชุมชน ค่าใช้จ่ายสนับสนุนทีมกีฬา ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ชุดแข่งขัน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุอุปกรณ์แข่งขัน ค่าตอบแทนผู้ควบคุมผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ในการฝึกซ้อมเก็บตัว และเดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น งบประมาณ 150,000 บาท | ทต.บ้านส้อง | สำนักปลัด งานกีฬาและนันทนาการ |  |  |  (มิ.ย.-ก.ค.63) โควิด 19 |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.8 แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | ผลการดำเนินการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 139 ลำดับที่ 2 | - เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง งบประมาณ 19,043,000 บาท | ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัด งานงบกลาง |  18,672,800 (ต.ค.62-ก.ย.63) |  |  |
| 2 | เบี้ยยังชีพคนพิการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 139 ลำดับที่ 3 | - เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง งบประมาณ 4,052,000 บาท | ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัด งานงบกลาง |  3,495,200 (ต.ค.62-ก.ย.63) |  |  |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 140 ลำดับที่ 5 | - เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ที่แพทย์ได้รับรอง และทำการวินิจฉัยแล้ว ในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง งบประมาณ 200,000 บาท | ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัด งานงบกลาง |  148,000 (ต.ค.62-ก.ย.63) |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | ผลการดำเนินการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 4 | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 139 ลำดับที่ 1 | - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านส้อง งบประมาณ 420,000 บาท | ทต. บ้านส้อง | กอง สาธารณสุขฯ งานงบกลาง |  394,560 (พ.ย.62) |  |  |
| 5 | สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 140 ลำดับที่ 5 | - เพื่อจ่ายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านส้อง งบประมาณ 900,000 บาท | ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัด |  900,000 (ก.พ.63) |  |  |
| รวม 19 โครงการ |  |  |  |  | 12 | - | 7 |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด 02

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลบ้านส้อง

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | ผลการดำเนินการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 141 ลำดับที่ 1 | - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการเลือกตั้ง และการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น และสนับสนุน รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาจังหวัด โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ งบประมาณ 800,000 บาท | ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป |  |  |  (ม.ค.-ก.ย.63) |

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | ผลการดำเนินการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันอปพร. ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 147 ลำดับที่ 16 | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมงานวัน อปพร. งบประมาณ 20,000 บาท | ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัด งานป้องกันฯ |  |  |  (มี.ค.63) |
| 2 | ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการความปลอดภัยทางถนน (เพื่อนร่วมเดินทาง) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 143 ลำดับที่ 5 | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ หรือจัดกิจกรรมความปลอดภัยทางถนน (เพื่อนร่วมเดินทาง) เช่น กิจกรรมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ลดอุบัติเหตุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ งบประมาณ 45,000 บาท | ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัด งานป้องกันฯ |  (ธ.ค.62-ม.ค.63) (เม.ย.63) |  |  |
| 3 | ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสนับสนุนกิจกรรม"หนึ่งตำบล หนึ่งทีมกู้ภัย และ อปพร." (ONE TAMBON ONE SEARCE AND RESCUETEAM : OTOS) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 144 ลำดับที่ 9 | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนกิจกรรม ""หนึ่งตำบล หนึ่งทีมกู้ภัย และ อปพร. (ONE TAMBON ONE SEARCE AND RESCUETEAM : OTOS) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในการปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ งบประมาณ 20,000 บาท | ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัด งานป้องกันฯ |  |  |  (พ.ค.-ก.ค.63) |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | ผลการดำเนินการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 4 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และหรือฝึกทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และเจ้าหน้าที่งานป้องกัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 143 ลำดับที่ 4 | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมและหรือฝึกสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และเจ้าหน้าที่งานป้องกัน เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ งบประมาณ 100,000 บาท | ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัดงานป้องกันฯ |  |  |  (พ.ย.62-ก.พ.63) |
| 5 | โครงการเสริมสร้างเรียนรู้และรับมือภัยพิบัติ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 143 ลำดับที่ 6 | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอบรม เช่น กิจกรรมรณรงค์ป้องกันหรือรับมือภัยพิบัติ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง งบประมาณ 20,000 บาท | ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัด งานป้องกันฯ |  |  |  (มิ.ย.-ก.ค.63) |

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.3  แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | ผลการดำเนินการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 150 ลำดับที่ 1 | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าไวนิล ค่าอาหารกลาง ค่าอาหารว่าง ค่าจัดทำคู่มือประกอบการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น งบประมาณ 40,000 บาท | ทต. บ้านส้อง | กองสาธารณสุขฯ งานบริการสาธารณสุขฯ |  (เม.ย.-พ.ค.63) |  |  |
| 2 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการเสริมสร้างหมู่บ้านเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ภายใต้กิจกรรมหมู่บ้านสีขาว ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 151 ลำดับที่ 2 | - เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าไวนิล ค่าอาหารกลาง ค่าอาหารว่าง ค่าจัดทำคู่มือประกอบการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น งบประมาณ 180,000 บาท | ทต. บ้านส้อง | กองสาธารณสุขฯ งานบริการสาธารณสุขฯ |  |  |  (มี.ค.-ส.ค.63) |
| รวม 8 โครงการ |  |  |  |  | 2 | - | 6 |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด 02

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลบ้านส้อง

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1  แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | ผลการดำเนินการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 155 ลำดับที่ 8 | - - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน เช่น กิจกรรมปล่อยปลารักษาระบบนิเวศน์ กิจกรรมปลูกป่า เพื่อจ่ายเป็นค่าไวนิล ค่าจัดซื้อพันธุ์ไม้ ค่าจัดซื้อพันธุ์ปลา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น - งบประมาณ 10,000 บาท | หมู่ 1-18 | กอง สาธารณสุขฯ งานบริการสาธารณสุขฯ |  (ก.ค.-ส.ค.) |  |  |
| 2 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการรักษ์ป่าพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 153 ลำดับที่ 2 | - - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าไวนิล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น - งบประมาณ 8,000 บาท | หมู่ 1-18 | กอง สาธารณสุขฯ งานบริการสาธารณสุขฯ |  |  |  (ก.ค.-ส.ค.63) |
| รวม 2 โครงการ |  |  |  |  | 1 |  | 1 |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด 02

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลบ้านส้อง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | ผลการดำเนินการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 161 ลำดับที่ 2 | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงานกิจกรรมวันเทศบาล เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิล และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินงาน งบประมาณ 10,000 บาท | ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป |  (เม.ย.63) |  |  |
| 2 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 161 ลำดับที่ 1 | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และ 12 สิงหาคม 2563 และตามโครงการพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์ต่างๆ ฯลฯ งบประมาณ 15,000 บาท | ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป |  |  |  (ม.ค.-ก.ย.63) |

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | ผลการดำเนินการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 3 | อุดหนุนสำนักงานเทศบาลตำบล เวียงสระ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 161 ลำดับที่ 3) | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงสระ ตามโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา 3 มิถุนายน 2563 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 งานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562 งานวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม 2562 งานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 วันวิภาวดีรังสิต 16 กุมภาพันธ์ 2563 และวันสำคัญต่าง ๆ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฏร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณ 70,000 บาท | ทต. เวียงสระ | สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป |  (ต.ค.-62) |  |  |

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.2 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | ผลการดำเนินการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 1 | ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 163 ลำดับที่ 6) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเข้าร่วมการแข่งขันสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก และนักเรียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ งบประมาณ 40,000 บาท | ศพด. ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัด งานบริหารทั่วไปฯ |  18,660 (พ.ย.62-ก.ย.63) |  |  |
| 2 | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรายงานผลการจัดการศึกษาประจำปี ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 165 ลำดับที่ 11) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการ เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น งบประมาณ 20,000 บาท | ศพด. ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัด งานบริหารทั่วไปฯ |  (มี.ค.63) |  |  |
| 3 | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 162 ลำดับที่ 2) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดงาน การจัดกิจกรรมและนิทรรศการต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น งบประมาณ 40,000 บาท | ศพด. ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัด งานบริหารทั่วไปฯ |  38,960 (ม.ค.63) |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | ผลการดำเนินการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 4 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 163 ลำดับที่ 3) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น งบประมาณ 20,000 บาท | ศพด. ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัด งานบริหารทั่วไปฯ |  13,925 (ส.ค.63) |  |  |
| 6 | โครงการจัดการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 166 ลำดับที่ 14) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ งบประมาณ 20,000 บาท | ศพด. ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัด งานบริหารทั่วไปฯ |  |  |  (พ.ค.-มิ.ย.) |
| 7 | โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมครู ผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 169 ลำดับที่ 22) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการ เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น งบประมาณ 5,000 บาท | ศพด. ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัด งานบริหารทั่วไปฯ |  |  |  (เม.ย63.) |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | ผลการดำเนินการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 8 | โครงการฝึกอบรมและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 168 ลำดับที่ 16) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้การดำเนินโครงการ เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุและ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น งบประมาณ 100,000 บาท | ศพด. ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัด งานบริหารทั่วไปฯ |  |  |  (ม.ค.-ก.พ.63) โควิด 19 |
| 9 | ค่าอาหารกลางวัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 165 ลำดับที่ 10) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในสถานศึกษาของเทศบาล (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง จำนวน 245 วัน ) งบประมาณ 1,234,800 บาท | ศพด. ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัด งานบริหารทั่วไปฯ |  1,234,800 |  |  |
| 10 | ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 165 ลำดับที่ 10) | เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก งบประมาณ 428,400 บาท | ศพด. ทต.บ้านส้อง | สำนักปลัด งานบริหารทั่วไปฯ |  428,400 (เม.ย.-มิ.ย.63) |  |  |
| 11 | ค่าหนังสือเรียน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 165 ลำดับที่ 10) | เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน สมุด แบบฝึกหัดต่างๆ จัดสรรให้อัตราคนละ 200 บาท/ปี งบประมาณ 50,400 บาท | ศพด. ทต.บ้านส้อง |  |  35,200 (เม.ย.-พ.ค.63) |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | ผลการดำเนินการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 12 | ค่าอุปกรณ์การเรียน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 165 ลำดับที่ 10) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน จัดสรรให้อัตราคนละ 200 บาท/ปี งบประมาณ 50,400 บาท | ศพด. ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัด งานบริหารทั่วไปฯ |  35,200 (ม.ค.63) (พ.ค.63) |  |  |
| 13 | ค่าเครื่องแบบนักเรียน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 165 ลำดับที่ 10) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน จัดสรรให้อัตราคนละ 300 บาท/ปี งบประมาณ 75,600 บาท | ศพด. ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัด งานบริหารทั่วไปฯ |  52,800 (เม.ย-พ.ค.) |  |  |
| 14 | ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 165 ลำดับที่ 10) | - เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน จัดสรรให้อัตราคนละ 430 บาท/ปี งบประมาณ 108,360 บาท | ศพด. ทต.บ้านส้อง | สำนักปลัด งานบริหารทั่วไปฯ |  51600 (มิ.ย.-ก.ค.63) |  |  |
| 15 | โครงการสายสัมพันธ์กับวินัยเชิงบอก (กอด เล่า เล่น เต้น วาด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 160 ลำดับที่ 26) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการ เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น งบประมาณ 20,000 บาท | ศพด. ทต.บ้านส้อง |  |  |  |  (ม.ค.63) |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | ผลการดำเนินการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 16 | โครงการหนูน้อยมือสะอาด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 169 ลำดับที่ 20) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการ เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น งบประมาณ 5,000 บาท | ศพด. ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัด งานบริหารทั่วไปฯ |  |  |  (ม.ค.63) โควิด 19 |
| 17 | โครงการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง เรื่องการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ EQ, EF เพื่อเด็กไทยในยุค 4.0 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 169 ลำดับที่ 23) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการ เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น งบประมาณ 20,000 บาท | ศพด. ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัด งานบริหารทั่วไปฯ |  19,990 (ม.ค.63) |  |  |
| 18 | ก่อสร้างโรงอาหาร 300 ที่นั่ง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 167 ลำดับที่ 15) | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง ขนาด 300 ที่นั่ง กว้าง 25 เมตร ยาว 30 เมตร ขนาดพื้นที่ 750 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลบ้านส้อง งบประมาณ 2,800,000 บาท | ศพด. ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัด งานบริหารทั่วไปฯ |  2,490,000 (เม.ย.-มิ.ย.63) |  |  |

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | ผลการดำเนินการ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 1 | ค่าใช้จ่ายเนื่องในการจัดงานวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมาหากษัตริย์ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 172 ลำดับที่ 1) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึงโครงการในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ จ่ายเป็นค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น งบประมาณ 20,000 บาท | ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัด งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น |  30,600 (ม.ค.-ก.ย.63) |  |  |  |  |
| 2 | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 172 ลำดับที่ 1 | - ค่าใช้จ่ายเนื่องในการจัดงานวันสงกรานต์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสงกรานต์ เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น งบประมาณ 50,000 บาท | ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัด งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น |  |  |  |  (เม.ย.63) |  |
|  |  | - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันลอยกระทง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันลอยกระทง เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าของรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น งบประมาณ 170,000 บาท | ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัด งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น |  (พ.ย.62) |  |  |  |  |
| รวม 23 โครงการ |  |  |  |  | 15 |  | 1 |  | 7 |

แบบ ผด 02

# บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

# แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลบ้านส้อง

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | ผลการดำเนินการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 1 | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 177 ลำดับที่ 10 | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดประชุม และการจัดเวทีประชาคม ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน แบบบูรณาการเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น งบประมาณ 15,000 บาท | ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัดงานบริหาร ทั่วไป |  (ต.ค.62-ก.ย.63) |  |  |
| 2 | ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและ พนักงานจ้าง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 174 ลำดับที่ 1) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ศึกษาดูงานตามโครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ งบประมาณ 130,000 บาท | ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัดงานบริหาร ทั่วไป |  |  |  (เม.ย.-มิ.ย.63) โอนงบฯ |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | ผลการดำเนินการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 3 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 175 ลำดับที่ 3 | - เพื่อจ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี การปฏิบัติงานด้านพัสดุ ฯลฯ งบประมาณ 30,000 บาท | ทต. บ้านส้อง | กองคลังงานบริหาร งานคลัง |  |  |  (ม.ค.-ส.ค.63) |
| 4 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 175 ลำดับที่ 4 | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร งบประมาณ 100,000 บาท | ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัดงานบริหาร ทั่วไป |  (ต.ค.62-ก.ย.63) |  |  |
|  |  | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร งบประมาณ 50,000 บาท | ทต. บ้านส้อง | กองคลัง งานบริหารงานคลัง |  (ต.ค.62-ก.ย.63) |  |  |

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | ผลการดำเนินการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 179 ลำดับที่ 1 | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร งบประมาณ 10,000 บาท | ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัดงาน ป้องกันฯ |  (ต.ค.62-ก.ย.63) |  |  |

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

6.3 แผนงานการศึกษา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | ผลการดำเนินการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 181 ลำดับที่ 1 | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร งบประมาณ 50,000 บาท | ทต. บ้านส้อง | สำนักปลัด งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา |  (ต.ค.62-ก.ย.63) |  |  |

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

6.4 แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | ผลการดำเนินการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 181 ลำดับที่ 1 | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร งบประมาณ 50,000 บาท | ทต. บ้านส้อง | กองสาธารณสุขฯ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข |  (ต.ค.62-ก.ย.63) |  |  |

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

6.6 แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | ผลการดำเนินการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 182 ลำดับที่ 2 | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร งบประมาณ 50,000 บาท | ทต. บ้านส้อง | กองช่าง งานบริหารทั่วไปฯ |  (ต.ค.62-ก.ย.63) |  |  |
| 2 | โครงการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านช่าง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 182 ลำดับที่ 1 | - เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านช่าง โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าที่พัก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง งบประมาณ 50,000 บาท | ทต. บ้านส้อง | กองช่าง งานบริหารทั่วไปฯ |  (มี.ค.-ส.ค.63) |  |  |

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

6.7 แผนงานการพาณิชย์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | พื้นที่ | หน่วยงานดำเนินการ | ผลการดำเนินการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 182 ลำดับที่ 1 | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร งบประมาณ 5,000 บาท | ทต. บ้านส้อง | กองช่าง งานกิจการประปา |  (ต.ค.62-ก.ย.63) |  |  |
| รวม 10 โครงการ |  |  |  |  | 8 | - | 2 |
| รวมทั้งสิ้น 78 โครงการ |  |  |  |  | 49 | 6 | 23 |
| คิดเป็นร้อยละ 100 |  |  |  |  | 62.82 | 7.69 | 29.49 |

หมายเหตุ

- หน้า 22 โครงการลำดับที่ 1,2 และ หน้า 39 โครงการลำดับที่ 2 โอนลดทั้งจำนวน โอนเพิ่มเป็นวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

(เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า Covid 19)