แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | ผลการดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เป็นไปตามแผน (/) | ไม่เป็น ไปตามแผน (/) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งาน/ โครงการ | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | แต่งตั้ง คณะกก.กำหนด ราคากลาง/Spec/ TOR | รายงานผลราคากลาง/Spec/ TOR | รายงาน ขอซื้อ ขอจ้าง | ประกาศร่าง TOR | ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง | ขอรับเอกสาร/ยื่นเอกสาร | พิจารณา ผลและเสนอราคาของ คณะกก. | รายงานผลการเสนอราคา | ยกเลิกเพื่อทำใหม่ | ทำสัญญา |  |  |  |
| 1 | สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป | คอมพิวเตอร์ | 1 เครื่อง |  |  | 1 ก.พ. 2560 |  |  |  |  | 1 ก.พ. 2560 |  | 1 ก.พ. 2560 | / |  |  |
| 2 | สำนักปลัด งานบริหารงานคลัง | รถจักรยานยนต์ | 1 คัน |  |  | 7 ส.ค. 2560 |  |  |  |  | 9 ส.ค. 2560 |  | 9 ส.ค. 2560 | / |  |  |
| 3 | สำนักปลัด งานการรักษา ความสงบภายใน | รถยนต์ตรวจการขับเคลื่อน 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล | 1 คัน | 24 ม.ค. 2560 | 15 ก.พ. 2560 | 13 ก.พ. 2560 |  | 22 ก.พ. 2560 | 13 มี.ค. 2560 | 14 มี.ค. 2560 | 15 มี.ค. 2560 |  | 23 มี.ค. 2560 | / |  |  |
| 4 | สำนักปลัด งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | ตู้เอกสาร ขนาด 2 บานเลื่อน กระจกทรงสูง | 4 ตู้ |  |  | 18 ม.ค. 2560 |  |  |  |  | 18 ม.ค. 2560 |  | 18 ม.ค. 2560 | / |  |  |
| 5 | สำนักปลัด งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | โทรทัศน์สี LED ขนาด 46 นิ้ว | 1 เครื่อง |  |  | 18 ม.ค. 2560 |  |  |  |  | 18 ม.ค. 2560 |  | 18 ม.ค. 2560 | / |  |  |
| 6 | สำนักปลัด งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | เครื่องคอมพิวเตอร์ | 2 เครื่อง |  |  | 18 ม.ค. 2560 |  |  |  |  | 18 ม.ค. 2560 |  | 18 ม.ค. 2560 | / |  |  |

ลายมือชื่อ………………………………………………….ผู้จัดทำ			            		ลายมือชื่อ……………………….………….……………….ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวชุติมา   นิคมเพ็ชร์)                                                                                            (นางจิราวรรณ    จันทร์พุธ)

ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ                                                                     ตำแหน่ง            ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | ผลการดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เป็นไปตามแผน (/) | ไม่เป็น ไปตามแผน (/) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งาน/ โครงการ | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | แต่งตั้ง คณะกก.กำหนด ราคากลาง/Spec/ TOR | รายงานผลราคากลาง/Spec/ TOR | รายงาน ขอซื้อ ขอจ้าง | ประกาศร่าง TOR | ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง | ขอรับเอกสาร/ยื่นเอกสาร | พิจารณา ผลและเสนอราคาของ คณะกก. | รายงานผลการเสนอราคา | ยกเลิกเพื่อทำใหม่ | ทำสัญญา |  |  |  |
| 7 | กองสาธารณสุขฯ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ตู้เอกสาร ขนาด 2 บานเลื่อน กระจกทรงสูง | 2 ตู้ |  |  | 11 ก.ค. 2560 |  |  |  |  | 11 ก.ค. 2560 |  | 11 ก.ค. 2560 | / |  |  |
| 8 | กองช่าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ | 1 คัน | 29 มี.ค. 2560 | 3 ก.ค. 2560 | 11 ก.ค. 2560 |  | 19 ก.ค. 2560 | 8 ส.ค. 2560 | 5 ก.ย. 2560 | 5 ก.ย. 2560 |  | 18 ก.ย. 2560 | / |  |  |
| 9 | กองช่าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์ | 1 เครื่อง |  |  | 14 มิ.ย. 2560 |  |  |  |  | 16 มิ.ย. 2560 |  | 19 มิ.ย. 2560 | / |  |  |
| 10 | กองช่าง งานไฟฟ้าและถนน | โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกบ้านนายสุชาติ ค่ายแก้ว ม.14 | 1 โครงการ | 15 มี.ค. 2560 | 22 มี.ค. 2560 | 20 เม.ย. 2560 |  | 1 พ.ค. 2560 | 22 พ.ค. 2560 | 2 มิ.ย. 2560 | 26 มิ.ย. 2560 |  | 7 ก.ค. 2560 | / |  |  |
| 11 | กองช่าง งานไฟฟ้าและถนน | โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจร ชนิด คสล. สายสามแยกจ่าภาส-สำนักสงฆ์หนองชุมแสง | 1 โครงการ | 28 เม.ย. 2560 | 26 พ.ค. 2560 | 13 ก.ค. 2560 |  | 17 ก.ค. 2560 | 8 ส.ค. 2560 |  | 18 ส.ค. 2560 |  | 15 ก.ย. 2560 | / |  |  |

ลายมือชื่อ………………………………………………….ผู้จัดทำ			            		ลายมือชื่อ……………………….………….……………….ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวชุติมา   นิคมเพ็ชร์)                                                                                            (นางจิราวรรณ    จันทร์พุธ)

ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ                                                                     ตำแหน่ง            ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | ผลการดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เป็นไปตามแผน (/) | ไม่เป็น ไปตามแผน (/) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งาน/ โครงการ | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | แต่งตั้ง คณะกก.กำหนด ราคากลาง/Spec/ TOR | รายงานผลราคากลาง/Spec/ TOR | รายงาน ขอซื้อ ขอจ้าง | ประกาศร่าง TOR | ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง | ขอรับเอกสาร/ยื่นเอกสาร | พิจารณา ผลและเสนอราคาของ คณะกก. | รายงานผลการเสนอราคา | ยกเลิกเพื่อทำใหม่ | ทำสัญญา |  |  |  |
| 12 | กองช่าง งานไฟฟ้าและถนน | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คสล. สายเลียบชลประทาน (แยก ทล. 4009) ม.10 | 1 โครงการ | 28 เม.ย. 2560 | 15 พ.ค. 2560 | 13 ก.ค. 2560 |  | 17 ก.ค. 2560 | 8 ส.ค. 2560 | 16 ส.ค. 2560 | 18 ส.ค. 2560 |  | 4 ก.ย. 2560 | / |  |  |
| 13 | กองช่าง งานไฟฟ้าและถนน | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คสล. สายเลียบชลประทาน- ซอย นายดี (แยก ทล. 4015) ม. 10 | 1 โครงการ | 28 เม.ย. 2560 | 15 พ.ค. 2560 | 13 ก.ค. 2560 |  | 17 ก.ค. 2560 | 8 ส.ค. 2560 | 16 ส.ค. 2560 | 18 ส.ค. 2560 |  | 15 ก.ย. 2560 | / |  |  |
| 14 | กองช่าง งานไฟฟ้าและถนน | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายลุงชื่น บ้านหนองตอเสียด ม. 18 | 1 โครงการ | 27 ธ.ค. 2559 | 28 ธ.ค. 2559 | 30 ม.ค. 2560 |  | 31 ม.ค. 2560 | 21 ก.พ. 2560 | 6 มี.ค. 2560 | 6 มี.ค. 2560 |  | 21 เม.ย. 2560 | / |  |  |
| 15 | กองช่าง งานไฟฟ้าและถนน | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยโรงเรียน 2 ม.16 | 1 โครงการ | 27 ธ.ค. 2559 | 28 ธ.ค. 2559 | 30 ม.ค. 2560 |  | 31 ม.ค. 2560 | 21 ก.พ. 2560 | 6 มี.ค. 2560 | 15 มี.ค. 2560 |  | 7 เม.ย. 2560 | / |  |  |
| 16 | กองช่าง งานไฟฟ้าและถนน | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนสายห้วยระกำ บ้านเหนือคลอง ม.7 | 1 โครงการ | 27 ธ.ค. 2559 | 28 ธ.ค. 2559 | 30 ม.ค. 2560 |  | 31 ม.ค. 2560 | 21 ก.พ. 2560 | 6 มี.ค. 2560 | 6 มี.ค. 2560 |  | 24 เม.ย. 2560 | / |  |  |

ลายมือชื่อ………………………………………………….ผู้จัดทำ			            		ลายมือชื่อ……………………….………….……………….ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวชุติมา   นิคมเพ็ชร์)                                                                                            (นางจิราวรรณ    จันทร์พุธ)

ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ                                                                     ตำแหน่ง            ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | ผลการดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เป็นไปตามแผน (/) | ไม่เป็น ไปตามแผน (/) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งาน/ โครงการ | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | แต่งตั้ง คณะกก.กำหนด ราคากลาง/Spec/ TOR | รายงานผลราคากลาง/Spec/ TOR | รายงาน ขอซื้อ ขอจ้าง | ประกาศร่าง TOR | ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง | ขอรับเอกสาร/ยื่นเอกสาร | พิจารณา ผลและเสนอราคาของ คณะกก. | รายงานผลการเสนอราคา | ยกเลิกเพื่อทำใหม่ | ทำสัญญา |  |  |  |
| 17 | กองช่าง งานไฟฟ้าและถนน | โครงการติดตั้งป้ายชื่อถนน / ซอยภายในเขตเทศบาล ตำบลบ้านส้อง | 1 โครงการ | 17 พ.ย. 2559 | 21 พ.ย. 2559 | 21 พ.ย. 2559 |  |  | 22 พ.ย. 2559 |  | 24 ธ.ค. 2559 |  | 24 พ.ย. 2559 | / |  |  |
| 18 | กองช่าง งานไฟฟ้าและถนน | โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยล้านห้า (หลังอู่นายเชวง) ม. 10 | 1 โครงการ | 17 พ.ย. 2559 | 21 พ.ย. 2559 | 23 พ.ย. 2559 |  |  | 23 พ.ย. 2559 |  | 16 ธ.ค. 2559 |  | 16 ธ.ค. 2559 | / |  |  |
| 19 | กองช่าง งานไฟฟ้าและถนน | โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยหลังสำนักงานขนส่ง-นาเหนือ ม.5 | 1 โครงการ | 15 มี.ค. 2560 | 22 มี.ค. 2560 | 20 เม.ย. 2560 |  | 1 พ.ค. 2560 | 22 พ.ค. 2560 | 2 มิ.ย. 2560 | 26 มิ.ย.2560 |  | 13 ก.ค. 2560 | / |  |  |
| 20 | กองช่าง งานไฟฟ้าและถนน | โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายสามแยกนารวม ม.14 | 1 โครงการ | 28 เม.ย. 2560 | 26 พ.ค. 2560 | 13 ก.ค. 2560 |  | 17 ก.ค. 2560 | 8 ส.ค. 2560 | 16 ส.ค. 2560 | 18 ส.ค. 2560 |  | 22 ก.ย. 2560 | / |  |  |
| 21 | กองช่าง งานไฟฟ้าและถนน | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายพรุกำ ม.14 | 1 โครงการ | 28 เม.ย. 2560 | 23 พ.ค. 2560 | 13 ก.ค. 2560 |  | 17 ก.ค. 2560 | 8 ส.ค. 2560 | 16 ส.ค. 2560 | 18 ส.ค. 2560 |  | 15 ก.ย. 2560 | / |  |  |
| 22 | กองช่าง งานไฟฟ้าและถนน | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายยุทธศาสตร์ ม.14 | 1 โครงการ | 28 เม.ย. 2560 | 19 พ.ค. 2560 | 13 ก.ค. 2560 |  | 17 ก.ค. 2560 | 8 ส.ค. 2560 | 16 ส.ค. 2560 | 18 ส.ค. 2560 |  | 15 ก.ย. 2560 | / |  |  |

ลายมือชื่อ………………………………………………….ผู้จัดทำ			            		ลายมือชื่อ……………………….………….……………….ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวชุติมา   นิคมเพ็ชร์)                                                                                            (นางจิราวรรณ    จันทร์พุธ)

ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ                                                                     ตำแหน่ง            ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | ผลการดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เป็นไปตามแผน (/) | ไม่เป็น ไปตามแผน (/) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งาน/ โครงการ | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | แต่งตั้ง คณะกก.กำหนด ราคากลาง/Spec/ TOR | รายงานผลราคากลาง/Spec/ TOR | รายงาน ขอซื้อ ขอจ้าง | ประกาศร่าง TOR | ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง | ขอรับเอกสาร/ยื่นเอกสาร | พิจารณา ผลและเสนอราคาของ คณะกก. | รายงานผลการเสนอราคา | ยกเลิกเพื่อทำใหม่ | ทำสัญญา |  |  |  |
| 23 | กองช่าง งานไฟฟ้าและถนน | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโรงเรียนบ้านในไร่ ม.12 | 1 โครงการ | 28 เม.ย. 2560 | 23 พ.ค. 2560 | 13 ก.ค. 2560 |  | 17 ก.ค. 2560 | 8 ส.ค. 2560 | 16 ส.ค. 2560 | 18 ส.ค. 2560 |  | 15 ก.ย. 2560 | / |  |  |
| 24 | กองช่าง งานไฟฟ้าและถนน | เครื่องสูบน้ำแบบซับเมินซิเบิ้ลด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า | 1 เครื่อง |  |  | 19 ต.ค. 2559 |  |  |  |  | 25 ต.ค. 2559 |  | 27 ต.ค. 2559 | / |  |  |
| 25 | กองช่าง งานไฟฟ้าและถนน | เครื่องต๊าฟเกลียวไฟฟ้า | 1 เครื่อง |  |  | 26 เม.ย. 2560 |  |  |  |  | 2 พ.ค. 2560 |  | 8 พ.ค. 2560 | / |  |  |
| 26 | กองช่าง งานไฟฟ้าและถนน | โครงการขยายเขตท่อจำหน่ายประปา ม.9 | 1 โครงการ | 28 เม.ย. 2560 | 26 พ.ค. 2560 | 13 ก.ค. 2560 |  | 17 ก.ค. 2560 | 8 ส.ค. 2560 | 16 ส.ค. 2560 | 18 ส.ค. 2560 |  | 15 ก.ย. 2560 | / |  |  |

ลายมือชื่อ………………………………………………….ผู้จัดทำ			            		ลายมือชื่อ……………………….………….……………….ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวชุติมา   นิคมเพ็ชร์)                                                                                            (นางจิราวรรณ    จันทร์พุธ)

ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ                                                                     ตำแหน่ง            ผู้อำนวยการกองคลัง